# 目的

体験版を「プロローグ→チュートリアル1→2→3」まで“詰まらずに遊べる”状態へ到達させる。

- 最後に UIアセット化（見た目の統一）を実施する

- PDF/メモと実コードにズレがある前提で、台本（チュートリアルシナリオ）要求を正として逆算する

# このロードマップの使い方（チャット開発をスムーズにする）

実装は「小さなタスク → 動作確認 → 次へ」を徹底する。

## 進め方テンプレ

ユーザー→助手に渡す情報（最小セット）

※臨機応変に。回答前に情報が足りなければ確認する。

- 変更したい挙動（期待値）

- 再現手順（クリック手順 or セーブデータ条件）

- 対象ファイル（.gd / .tscn）※最新がチャット貼り付けならそれが最優先

- 画面スクショ（必要なら）

助手が返すもの

- 変更点の説明（要点のみ）

- 関数ごとの差分（置き換え可能な単位）

- 可能なら修正済み完成ファイル（行数が巨大なら関数のみ）

- 動作確認チェックリスト

## 体験版の「定義（DoD）」

- 新規開始からチュートリアル3冒頭まで、進行不能（ソフトロック）がない

- チュートリアル中の誘導（禁止行動/強制表示）が機能として担保される

- 依頼/契約・移動/護衛・取引・週報が最低限のUI/データで成立

- ログ/システムメッセージで「何が起きたか」が分かる

# マイルストーン一覧（上から順にやる）

- M1: シナリオ駆動の導線を完成（チュートリアルモードの骨格）

- M2: 依頼/契約MVP（受注→一覧→完了→報告）

- M3: 移動・リスク・護衛（チュートリアル2要件）

- M4: 取引画面のチュートリアル制限（ロック/固定在庫）

- M5: 週報UI（強制表示＋後から閲覧）

- M6: 体験版の最低限整備（Save/Load v0、効果可視化）

- M7: UIアセット化（最後）

# M1：シナリオ駆動の導線（チュートリアルモードの骨格）

目的：台本の「誘導」「強制表示」「禁止行動」を“会話だけ”に依存させず、ゲーム側の機能として成立させる。

## M1-1 チュートリアル状態管理（フラグ/ステート）

- 方式案：World（またはStory）に tutorial_state（例: “prologue”, “tut1”, “tut2”, “tut3”）

- 付随：tutorial_locks（禁止アクションの集合）

- 期待動作：状態により、UI側が「開けない」「押せない」「強制オープン」ができる

完了条件

- どこからでも tutorial_state をログ出し確認できる

- UI側が参照できる（signal or World参照）

関連ファイル候補

- world.gd / story.gd / dialog_player.gd / game_hud.gd / menu_panel.gd

## M1-2 “大切なもの”の授与（仮免状など）をシナリオから呼べる

- 台本要件：仮免状入手

- 期待動作：

  - インベントリ（大切なもの）へ追加

  - システムメッセージ表示

  - フラグ（例: 取引解禁、依頼解禁）を立てられる

完了条件

- チュートリアル内で確実に追加され、表示で確認できる

## M1-3 “メニューを開いてね”を機能で支える

- 期待動作：

  - 指定UIをハイライト（最低限：開く/閉じるを強制）

  - 進行中は他ボタンを無効化（M1-1のlockを使う）

# M2：依頼/契約MVP（受注→一覧→完了→報告）

目的：チュートリアル1の「小麦10納品」ループが成立する。

## M2-0 最小データモデルを決める（MVP固定）

- Contract（契約）

  - id, title, type（delivery）, from_city, to_city

  - requirements（item_id, qty）

  - reward（gold, trust_delta など）

  - status（offered/active/completed/failed）

  - deadline（任意：体験版は無しでも可）

完了条件

- Worldが契約一覧（offered/active）を返せる

## M2-1 受注一覧UI（ギルド依頼）

- 入口：MenuPanel「依頼」→「ギルドの依頼」

- 期待動作：

  - offered一覧が表示

  - 選択→受注→activeへ移動

  - 受注時にシステムメッセージ

## M2-2 契約一覧UI（受注中/完了待ち）

- 入口：MenuPanel「契約」

- 期待動作：

  - activeが見える

  - 達成条件（必要数/現在数）が見える

  - 完了可能なら「報告」ボタンが有効

## M2-3 納品判定（都市到着時 or 報告時）

- 方式案：

  - 報告ボタン押下時に「現在地がto_city」「アイテムが必要数」なら完了

  - 完了時に消費（在庫減算）→報酬加算→信用変動→ログ表示

## M2-4 失敗ルート（最低限）

- 体験版は「期限なし」なら失敗条件を省略可能

- 省略しない場合：護衛なしで事故/盗賊に遭う等で失敗（M3と連動）

M2 完了チェック

- 新規開始→依頼受注→取引で小麦購入→移動→報告→報酬反映

# M3：移動・リスク・護衛（チュートリアル2要件）

目的：移動確認ダイアログで護衛を選べ、リスクが見え、結果が分かる。

## M3-1 移動確認ダイアログの情報追加

- 表示：

  - 移動日数

  - 移動コスト

  - リスク（事故/盗賊など）

## M3-2 護衛スライダー（上限3）

- 期待動作：

  - スライダーで人数変更

  - 費用が即時反映

  - 決定すると“今回移動に紐づく護衛値”として記録

## M3-3 移動結果の可視化

- 期待動作：

  - 事故/盗賊が発生したら、損失（商品/金）と理由が分かる

  - 護衛で軽減した場合も分かる

## M3-4 “移動中イベント”の扱いを統一

- 期待動作：

  - 移動中は「移動イベントダイスのみ」

  - 日次イベントは移動中に振らない

M3 完了チェック

- 移動前確認→護衛選択→移動→結果表示→次の行動へ戻れる

# M4：取引画面のチュートリアル制限（ロック/固定在庫）

目的：チュートリアル中に余計な行動で破綻しない。

## M4-1 取引対象の制限（買える/売れる）

- 期待動作：

  - チュートリアル2中：羊毛以外を買えない

  - チュートリアル2中：羊毛を売れない

- 実装案：TradeWindowに is_trade_allowed(item_id, action) を追加し、tutorial_lockと連動

## M4-2 在庫の固定（羊毛は常に10）

- 期待動作：

  - 取引画面の市場在庫が「羊毛10」に固定

  - 世界在庫/価格変動の影響を受けない（体験版の安定性優先）

## M4-3 移動ブロック（必要数が揃ってない）

- 期待動作：

  - 依頼必要数が未達なら移動開始を止める

  - 台本の独白を差し込める（Dialog/Storyの呼び出し）

# M5：週報UI（強制表示＋後から閲覧）

目的：チュートリアル3冒頭の“週報”体験を、機能として成立させる。

## M5-1 週報ウィンドウ（表示のみ）

- 表示：

  - 上昇/下落/注目（見出し）

  - 「1週間前の情報」の注意書き

## M5-2 チュートリアル強制表示

- 期待動作：

  - チュートリアル3開始時に自動で週報を開く

  - 閉じた後も進行できる

## M5-3 後から閲覧（Pilton地区の都市なら可）

- 期待動作：

  - Piltonプロヴィンス内ならメニューから週報を開ける

  - それ以外は開けない（または説明を出す）

## M5-4 データの出し所（MVP）

- 方式案：

  - まずは固定のダミーデータ（台本に沿う）

  - 後でworldの価格履歴/変動から生成へ拡張

# M6：体験版の最低限整備

目的：配布しても壊れにくい、再開できる、何が起きたか分かる。

## M6-1 Save/Load v0

保存対象（最低限）

- 日付 / 現在地 / 所持金

- 契約（active/completed）

- 信用（プロヴィンス）

- 大切なもの

- tutorial_state

- 週報の閲覧状態（任意）

## M6-2 システムメッセージ統一

- 方式：

  - 「取得」「消費」「信用増減」「損失」「報酬」などは同じ窓・同じ文法

  - 表示ログを残す（デバッグにも効く）

## M6-3 進行不能のガード

- null参照/空CSV/都市未定義などで落ちないように

- エラーメッセージを出しつつ復帰（体験版の安定性優先）

# M7：UIアセット化（最後）

目的：体験版の印象を引き上げ、画面の統一感を作る。

## M7-1 対象範囲を決める

- HUD（ボタン・数値枠）

- 各Window（取引/インベントリ/契約/週報）

- ダイアログ（暗幕/フェード/ぼかしがあるなら統一）

## M7-2 アセット適用の手順（壊れにくい順）

- フォント/サイズ/余白

- ボタン（通常/無効/強制）

- 背景/枠/シャドウ

- アイコン

## M7-3 “誘導”の見た目

- チュートリアル中のハイライトや無効表示を、アセット側で表現

# 実装順（推奨）

最短で「台本どおりに遊べる」まで到達する並び。

- M2（依頼/契約MVP）

- M3（移動・護衛・リスクUI）

- M4（取引ロック/固定在庫）

- M5（週報UI）

- M1（不足分の導線強化：強制/禁止の穴埋め）

- M6（Save/Load v0、メッセージ統一）

- M7（UIアセット化）

# タスク管理用の短縮ID（チャットで指示しやすくする）

- TUT-STATE: チュートリアル状態管理（M1-1）

- KEYITEM-GRANT: 大切なもの授与（M1-2）

- CONTRACT-MODEL: 契約データモデル（M2-0）

- CONTRACT-OFFER: 受注一覧（M2-1）

- CONTRACT-LIST: 契約一覧（M2-2）

- CONTRACT-RESOLVE: 報告/完了処理（M2-3）

- TRAVEL-DLG: 移動確認UI（M3-1）

- GUARD-SLIDER: 護衛スライダー（M3-2）

- TRAVEL-RESULT: 移動結果表示（M3-3）

- TRAVEL-EVENTONLY: 移動中イベント統一（M3-4）

- TRADE-LOCK: 取引ロック（M4-1）

- TRADE-STOCKFIX: 在庫固定（M4-2）

- MOVE-BLOCK-REQ: 必要数未達の移動ブロック（M4-3）

- WEEKLY-UI: 週報UI（M5-1）

- WEEKLY-FORCE: 週報強制表示（M5-2）

- WEEKLY-REOPEN: 後閲覧制御（M5-3）

- SAVELOAD-V0: セーブロード（M6-1）

- SYSMSG-UNIFY: システムメッセージ統一（M6-2）

- UI-ASSET: UIアセット化（M7）